## Slide 1: Макроэкономика и проектное управление
Александр Иванович Агеев,
доктор экономических наук, профессор, генеральный директор Института экономических стратегий РАН, заведующий кафедрой Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», профессор МГУ им. М.В. Ломоносова

## Slide 2: Источники экономических потерь
поставщики
потребители
государство
внутренняя организация
ДС

## Slide 3
Уровень сложности управления

## Slide 4: Стандарт управления проектами PMI
Разработка устава проекта
Разработка предварительного описания содержания проекта
Разработка плана управления проектом
Руководство и управление исполнением проекта
Мониторинг и управление работами проекта
Общее управление изменениями
Закрытие проекта
Подтверждение содержания
Управление содержанием
Управление расписанием
Управление затратами
Планирование содержания
Определение содержания
Разработка СДР
Определение состава операций
Определение взаимодействий
Определение состава ресурсов
Оценка длит. операций
Разработка распис.
Стоимостная оценка
Разработка бюджета расходов
Планирование качества
Планирование человеческих ресурсов
Планирование коммуникаций
План упр. рисками
Идентификация рисков
Качественный анализ рисков
Количественный анализ рисков
План реагирования на риски
Процесс обеспечения качества
Набор команды проекта
Распространение информации
Процесс контроля качества
Управление командой проекта
Отчетность по исполнению
Управление участниками проекта
Мониторинг и управление рисками
Управление контрактами
Планирование покупок и приобретений
Планирование контрактов
Запрос информации у поставщиков
Отбор поставщиков
Закрытие контрактов
УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЕЙ
УПРАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕМ
УПРАВЛЕНИЕ СРОКАМИ
УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧ. РЕСУРС.
УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЕЙ
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
УПРАВЛЕНИЕ ПОСТАВКАМИ
ИНИЦИИРОВАНИЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
МОНИТОРИНГ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАВЕРШЕНИЕ
Группа процессов
Область знаний

## Slide 5
3
Руководство проектом как особый вид управления

## Slide 6: Что такое проект?
Любая бизнес деятельность состоит из:
текущих операций
проектов
сочетания операций и проектов
И проекты, и операции
осуществляются людьми
стеснены ограниченными ресурсами
планируются, организуются, координируются и контролируются (4 функции менеджмента)

## Slide 7: Что такое проект и проектный менеджмент?
Объекты.
Главный вопрос = ЧТО?
Процессы.
Главный вопрос = КАК?
Субъекты. Главный вопрос = КТО?

## Slide 8: Определение проекта
Проект – это временное действие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов.
Руководство к
Своду знаний по управлению проектами
ANSI/PMI 99-01-2004

## Slide 9: Определение проекта
Проект – комплекс действий (работ, услуг, приобретений, управленческих операций и решений), направленных на достижение сформулированной цели.
«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», М., Экономика, 2000г.

## Slide 10
$
Без управления проектом
При управлении проектом
Технологическая
стоимость
(Cost Tech)
Технологическая
стоимость
(Cost Tech)
Непроизводи-
тельные
Затраты
(Cost Waste)
Непроизводи-
тельные
Затраты
(Cost Waste)
Стоимость
Управления
Проектом
(Cost РМ)
ЭКОНОМИЯ!

## Slide 11
Без управления
Оптимальное управление
Тотальное управление
Real Project Cost =
Cost Tech + Cost PM + Cost Waste
Cost Tech
Cost Waste
Cost PM

## Slide 12: Стоимость и ценность управления проектами
Эффект
Затраты
Стоимость команды (РП, планировщик, администратор, технические эксперты)
Стоимость системы управления проектами
Стоимость затрат на проектное управление 2-10%
Прирост стоимости бизнеса до 20%
Стоимость затрат на проектное управление 2-10%
Стоимость команды (РП, планировщик, администратор, технические эксперты)
Стоимость системы управления проектами
Источник: IBM Institute for Business Value
до 20%
2-10%
Сокращение сроков вследствие эффективного планирования
Эффективное управление ресурсами (людских и материальных)
Ранняя идентификация рисков и управление ими
Планирование бюджетов
Управление поставщиками

## Slide 13: Проекты и программы
Программа
Операции
(процесс)
Высокая степень определенности,
т.к. деятельность повторяется
в неизменном виде
Текущие задания
Проект
Новизна
Неопределенность
Риски

## Slide 14: Квадрат прояснения задачи (1/9)
Прежде, чем браться за новый проект,
ответь себе на 4 вопроса:
Зачем? | Для кого?
Что? | В каком виде?

## Slide 15: Квадрат прояснения задачи (2/9)
Зачем?
Что побудило Заказчика обратиться к вам, как менеджеру?
Проблема или возможность?
Менеджер проекта должен различать:
Потребности Заказчика
Требования Заказчика к продукту проекта
Критерии приёмки Заказчиком продукта проекта

## Slide 16: Квадрат прояснения задачи (3/9)
Для кого?
Клиент – любое юридическое или физическое лицо, которое будет пользоваться продуктом проекта.
Менеджер проекта обязан лавировать между интересами:
Спонсора
Заказчика
Дистрибьютора
Конечных пользователей
Инвестора

## Slide 17: Квадрат прояснения задачи (4/9)
Что?
Менеджер проекта обязан определить объём работ.
Для этого необходимо сформулировать, что будет являться продуктом проекта:
Объект или результат
1а. Документ
2. Объект или результат
2а. Документ
и т.д.

## Slide 18: Квадрат прояснения задачи (5/9)
Что?
Менеджер проекта должен сформулировать, что НЕ будет являться продуктом проекта:
Объект или результат
Объект или результат
Объект или результат
и т.д.

## Slide 19: Квадрат прояснения задачи (6/9)
Что?
При определении объёма работ спроси себя:
Какие ресурсы необходимы для выполнения проекта и имеются ли они в наличии?
Каков примерный бюджет проекта, и покрывает ли он необходимые ресурсы?
Определена ли дата завершения проекта и насколько она реалистична?

## Slide 20: Квадрат прояснения задачи (7/9)
Что?
Менеджер проекта должен помнить о явлении Scope Creep (спонтанном разрастании объёма работ)

## Slide 21: Квадрат прояснения задачи (8/9)
Что?
Основные причины спонтанного разрастания объёма работ следующие:
недостаток ясности в первоначальном описании целей проекта и объёма работ;
желание внести в проект «малые» изменения без формальных процедур рассмотрения и одобрения;
разрешение вносить изменения сотрудникам, чья работа не связана с этими изменениями;
невозможность сказать заказчику «нет»;
уверенность в том, что вы, как работник, можете всё.

## Slide 22: Квадрат прояснения задачи (9/9)
Квадрат прояснения задачи – основа для составления Паспорта или Устава проекта
В каком виде?
Сформулируй технические и прочие критерии качества, которые предъявляются к продукту проекта (например, соответствие требованиям ISO), внешние и внутренние KPI.
Также необходимо определить риски и ограничения, с которыми команда проекта может столкнуться во время работы над проектом.

## Slide 23: Устав (Паспорт) проекта
Документ, выпущенный инициатором или спонсором проекта, который формально узаконивает существование проекта и предоставляет менеджеру проекта полномочия использовать ресурсы организации в операциях проекта.
PMBoK

## Slide 24: Структура устава (паспорта) проекта
Задачи, которые решает проект
Анализ альтернатив
Предложения для решения бизнес-причины
Соответствие предложенного решения стратегическим целям компании
Основные результаты и критерии успеха
Основные риски и ограничения
Связь с другими проектами
Проект НЕ включает...
Основные этапы. Длительность
Бюджет проекта
Показатели экономической эффективности

## Slide 25: Критерии успеха проекта
Окончание работ в заданные СРОКИ
Выполнение проекта в рамках БЮДЖЕТА
Выполнение полного объёма работ и соответствие продукту проекта заданным критериям КАЧЕСТВА
Добавленная ЦЕННОСТЬ для бизнеса
Удовлетворение ОЖИДАНИЙ КЛИЕНТОВ

## Slide 26: Управление проектом: 9 областей знаний
Потребности
и ожидания
заинтересованных
сторон
Интеграция (активы организационного процесса)
Управление
содержанием
Управление
сроками
Управление
стоимостью
Управление
качеством
Управление
персоналом
Управление
коммуникацией
Управление
рисками
Управление
поставками
Инструменты и методы
Успех
проекта
Основные области
Вспомогательные области
Что?
Когда?
Почём?
Какое?
Как?

## Slide 27: Контрольные события
Контрольное событие расписания – значительное событие в расписании проекта, такое, как событие, ограничивающее работы в будущем или отмечающее достижение основного результата поставки.
Имеет нулевую длительность.
PMBoK

## Slide 28: Фазы и план по вехам
Время
Задачи
Фаза 1
Фаза 2
Фаза 3
Этапные входы
Фазовые выходы

## Slide 29: Конечный и промежуточные результаты (1/2)
t
$
deadline
100%
Теоретическая S-кривая
Объём выполненных работ
Понесённые затраты
Рассогласование

## Slide 30: Конечный и промежуточные результаты (2/2)
t
$
deadline
100%
Теоретическая S-кривая
Рассогласование

## Slide 31: Жизненный цикл проекта
Жизненный цикл проекта (Project Life Cycle) – набор обычно последовательных фаз проекта, количество и состав которых определяется потребностями управления проектом в организации или в организациях, участвующих в проекте.
PMBoK
Светлана Крылова «Жизненный цикл»

## Slide 32: Модель жизненного цикла
Выбор оптимальной модели жизненного цикла зависит от специфики, масштаба и сложности проекта и условий, в которых система создается и функционирует.
Вместо создания каждого проекта «с нуля», менеджер проекта может воспользоваться обобщенной, проверенной на практике методикой, адаптировав ее для конкретного проекта.
Как правило, всегда есть возможность выбора среди нескольких «начальных» жизненных циклов.

## Slide 33: Модель жизненного цикла
Модель дает ответы на многие вопросы:
какие артефакты являются входными данными у каких видов деятельности?
какие артефакты появляются в качестве результатов?
какие роли вовлечены в различные активности?
как различные активности соотносятся друг с другом по времени?
каковы критерии качества полученных результатов?
как оценить степень соответствия артефактов общим задачам проекта?
когда можно переходить от одной деятельности к другой?
…

## Slide 34: Сравнение жизненных циклов
Инициация
проекта
Итерация 1
Итерация 2
Итерация 3
Закрытие
проекта
Сбор требований
Дизайн
Разработка
Интеграция
Тестирование
Внедрение
Каскад
Agile

## Slide 35: Задачи и ключевые решения стадий жизненного цикла
Реализация
Инициирование
Планирование
Закрытие
Принятие решения о переходе на следующую стадию
Пост-проект
Проектная инициатива
Паспорт проекта
Итоговый отчет
Отчет о статусе проекта Запрос на изменение
Отчет по мониторингу показателей
Определение ключевых параметров проекта, ограничений, допущений и принятие решения о запуске проекта
Заявка
Планирование проекта (содержание работ и результатов, сроки, стоимость, ответственность, коммуникации, риски, заинтересованные стороны)
Мониторинг
Выполнение работ проекта, достижение результатов
Анализ запланированных и фактических результатов, анализ отклонений
Реестры: рисков, запросов на изменения, заинтересованных сторон
Акты приемки
Мониторинга эффектов проекта
Приемка результатов

## Slide 36: Проектные роли
Проектная роль определяет обязанности и уровень полномочий сотрудника (или группы) в конкретном проекте.
Документ: ролевая инструкция
Должность определяет основные обязанности сотрудника, обусловленные повседневной деятельностью.
Документ: должностная инструкция, трудовое соглашение, положение о подразделении.

## Slide 37: Спонсор проекта
Ключевые обязанности и полномочия:
Решение проблем проекта на высшем уровне, обеспечение проекта ресурсами
Утверждение целей и изменений в плане проекта
Назначение руководителя проекта и определение его положения в оргструктуре
Решение вопросов взаимодействия проекта с другими проектами
Санкционирование расходования резерва управления
Сфера ответственности:
Достижение бизнес-целей проекта

## Slide 38: Руководитель Проекта
    Работник организации или стороннее физическое лицо или работник сторонней организации, ответственный за выполнение работ и мероприятий, предусмотренных проектом, с учетом запланированного времени, назначенного бюджета, ресурсов и наделенный для этого Компанией необходимыми полномочиями.
    Руководитель проекта назначается по представлению Куратора проекта либо распорядительным документом Компании, либо решением комитетов и комиссий по управлению проектами.
    Руководитель проекта осуществляет оперативное управление проектом или осуществляет тактическое управление в случае делегирования ему этой функции Куратором проекта.
Политика в области Управления Проектами Нефтяной Компании

## Slide 39: Ключевые функции руководителя проекта
Чем занимается руководитель проекта?
Планирование , координирование исполнения и контроль работ
Анализ текущего состояния, прогнозирование хода проекта
Организация взаимодействия и обмена информацией
Управление командой, разрешение конфликтов
Распределение ресурсов и ответственности
Управление изменениями, решение проблем
…

## Slide 40: Ключевые компетенции руководителя проекта
Навыки межличностных
отношений
(отраслевые стандарты, нормативные акты,
технологии)
(лидерство, планирование, решение проблем, публичные выступления и др.)
Понимание окружения
проекта
Знания и навыки
руководителя
проекта
ВВЕДЕГНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
(стандарты, инструменты и методы, опыт)
Что должен знать и уметь руководитель проекта?
(установление контакта, понимание,
влияние, умение слушать и др.)
Специальные
знания
Знания
и навыки в области общего менеджмента
(ключевые участники, корпоративная культура, ситуация на рынке и др.)
Знания и
навыки по
управлению
проектами

## Slide 41: Функциональный руководитель
Ключевые обязанности и полномочия:
Детальное планирование работ проекта в своём подразделении (совместно с руководителем проекта)
Соблюдение технологий и обеспечение качества результатов проекта
Распределение работ проекта в пределах своего подразделения и контроль их выполнения
Сфера ответственности:
Выполнение работ проекта в рамках плана в пределах ресурсов своего подразделения

## Slide 42: Координатор проекта
Ключевые обязанности и полномочия:
Организация информационного обмена, управление информационным обменом
Обеспечение процесса принятия решений
Обеспечение согласования и выполнения решений по проекту
Другие организационные вопросы
Сфера ответственности:
Согласование планов, хода выполнения работ, принимаемых решений между участниками проекта

## Slide 43: Куратор проекта
Ключевые обязанности и полномочия:
Организация информационного обмена между руководителем проекта, Спонсором и Топ-менеджментом компании
Быть связующим звеном между руководителем проекта и Спонсором и играть (неформально) роль спонсора проекта
Оказывать помощь в обеспечении проекта ресурсами
Контролировать промежуточную отчётность о ходе выполнения проекта
Сфера ответственности:
Достижение бизнес-целей проекта
Спонсор
Куратор

## Slide 44: Ролевая структура в проектах
Оргштаб
Заказчик проекта
Команда проекта
Требования
Ключевые решения
Ресурсы
Результаты проекта
Задачи
Куратор проекта
Руководитель проекта
Координатор
проекта
Проектный офис
Методологическая поддержка
Notes: Система проектного управления в ОИВ ЛО представлена следующими ключевыми ролями:
Заказчик проекта – формулирует требования к результатам проекта и использует полученные результаты проекта.
Куратор проекта (заместители Председателя Правительства ЛО, председатели комитетов) осуществляет управленческий надзор, обеспечивает проект ресурсами, решает вопросы за пределами компетенции руководителя проекта по его представлению.
Руководители проектов (должностное лицо ОИВ ЛО) в функциональных подразделениях осуществляют операционное управление проектом и несут ответственность за достижение поставленных целей и результатов проекта.
Координатор проекта. Отвечает за соответствие проекта проектной логике и разработанной методологии проектного управления.

## Slide 45: Команды проектов
Руководитель проекта и члены команды наделены полномочиями по принятию решений в рамках проекта без согласования с функциональным руководителем
Функциональный
руководитель 1
Функциональный
руководитель 2
Функциональный
руководитель 3
Функциональный
руководитель 4
Руководитель
проекта
Член команды
проекта
Член команды
проекта
Член команды
проекта
Команда проекта - ролевая временная структура
Notes:   Появляется команда проекта, работающая на единую цель проекта. Есть понимание с кого за что спросить.
  Персональная ответственность руководителя проекта и команды за достижение поставленных целей проекта и срокам, предоставлены полномочия для взаимодействия внутри команды проекта без привлечения вышестоящего руководства по каждому вопросу.
  Формируется сбалансированная матричная структура с двойным подчинением и горизонтальными коммуникациями (подчинение «чужих» сотрудников РП в рамках проектов).
  Функциональный руководитель – руководство сотрудником в рамках его функциональных обязанностей, согласование и выделение трудовых ресурсов в команду проекта, контроль их загрузки и доступности для работы в проектной команде.

## Slide 46: Иерархия ролей в проектном управлении (пример для крупной организации)
Notes: Организационные структуры проектного управления: Проектный офис, проектный комитет
Примерный состав функциональных ролей
Возможные роли
Для проектной организации уровня зрелости начиная с 2-3 уровня зрелости
Здесь изображен стратегический ПрОф.
Проектный комитет – коллегиальный совещательный орган, ПрОф – орг. Подразделение на постоянной основе

## Slide 47: Пример: Классификация проектов по уникальности
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ – максимальная унификация, администрирование, а не управление
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ – минимальная унификация (ключевые процедуры, документы), накопление опыта, акцент на команду – мотивация, компетенции
СМЕШАННЫЕ ПРОЕКТЫ – деление на типовые (администрируются) и уникальные подпроекты (управляются)
КАКОЙ ТИП
ПРОЕКТОВ
ПРИОРИТЕТНЫЙ?

## Slide 48: Управление проектами типа «процедура»
В каждой отрасли свои типовые проекты. Особенности и риски таких проектов, типовые проблемы, которые могут возникнуть, хорошо известны руководителям проектов, давно работающим в компании.
Стандартизация и шаблонирование
Разработка и регулярное обновление регламентно-нормативной базы
Администрирование, а не управление проектами
Администратора проекта, как правило, мотивируют исходя не из финансового результата проекта (так как администратор не оказывает на него существенного влияния), а из своевременности выполнения регламентных действий по проекту.

## Slide 49: Управление проектами типа «мозги»
Если вы занимаетесь инновационной деятельностью и разрабатываете продукты, которые никто ранее не делал, и неизвестно, возможно ли их создание в принципе, то ваши проекты полностью уникальны.
Проектная методология применяется в первую очередь для снижения рисков проекта до приемлемого уровня.
Нет смысла тратить силы на детальную регламентацию процесса управления проектами. Наибольшего эффекта здесь можно ожидать от команды проекта, ее мотивации и компетенции.

## Slide 50: Управление проектами типа «мозги»
Команда проекта должна быть ориентирована на результат. Поэтому размер вознаграждения должен зависеть от сроков реализации и экономического результата. Большая часть вознаграждения должна выплачиваться по завершении проекта.
В компании необходимо отладить процессы обучения руководителей, проводить регулярные тимбилдинги, создавать условия для долгосрочных отношений в командах проектов.
Пытаться накапливать опыт, чтобы перевести проекты в категорию «седина».
Если проект типа «мозги» разовый, то стоит отдать его на аутсорсинг профессиональной команде, поскольку вырастить в короткие сроки менеджера проекта и профессиональную команду вы все равно не успеете. Назначение внешнего менеджера проектов позволяет при хорошо составленном контракте снизить давление со стороны первых лиц компании.

## Slide 51: Управление проектами типа «седина»
Проекты типа «седина» — нечто среднее между «процедурой» и «мозгами». Это проекты, некоторые блоки которых типовые, а некоторые — уникальные.
Большинство компаний стремится перевести такие проекты в категорию «процедура» и регламентировать управление ими. Типовыми блоками управляют администраторы проектов на основе регламентов, а нетиповыми — менеджеры проектов.

## Slide 52: Ролевая модель управления проектом

## Slide 53: Области знаний проектного управления
Функциональная структура управления проектами
(согласно PMI PMBOK® )
  Управление интеграцией
  Управление заинтересованными сторонами
  Управление содержанием
  Управление сроками
  Управление стоимостью
  Управление качеством
  Управление персоналом
  Управление коммуникациями
  Управление рисками
  Управление закупками

## Slide 54: Графическое представление процесса
Возможно использование любой нотации (IDEF, BPMN, EPC, др.)
На диаграмме должны быть отражены:
  Точки начала и конца процесса
  Участники процесса
  Шаги процесса
  Точки принятия решений
  Документы, формируемые в ходе процесса
  Ссылки на связанные процессы или подпроцессы
Диаграмма должна быть читаемой!

## Slide 55: Пример описания процесса инициации
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР МЕТОДОЛОГИИ
Notes: Информационные потоки и потоки управления на разных стадиях проекта

## Slide 56: Шаблон – стандартная структура для всех документов одного типа
Легко создавать документ, если есть стандартные разделы
Легко управлять содержанием документа – можно определить, какие разделы обязательны, какие зависят от типа проекта
Легко искать информацию – структура документа знакома
Легко хранить в архиве

## Slide 57: Документы проекта
«Вес документации по проекту разработки самолета Боинг-747» ПРЕВЫСИЛ !!! вес самого самолета»
Дж.Фокс "Программное обеспечение и его разработка".
О возможном объеме документации…

## Slide 58: Шаблоны документов для разного типа проектов
Малый проект
Средний проект
Большой проект
Устав проекта
Описание содержания
План управления
Отчет о статусе
Финальный отчет
Устав проекта
Описание содержания
План управления
Запрос на изменение
Отчет о статусе
Протокол совещания
Финальный отчет
Концепция проекта
Устав проекта
Описание содержания
План управления
Ресурсное распоряжение
Отчет о статусе
Запрос на изменение
Журнал изменений
Финальный отчет

## Slide 59: Модели оценки зрелости проектного управления
CMMI ориентирована на область проектирования и разработки программных систем.
Project FRAMEWORK – для каждого уровня зрелости устанавливает цели и показывает пути, которыми они могут достигнуты. Основана на PMI PMBOK.
Berkeley PM Maturity Model – оценивает 8 областей знаний, делает акцент на рекомендациях для перехода с уровня на уровень.
Project Management Maturity Model Гарольда Керцнера - описывает 5 уровней, содержит тесты, акцент на стратегическом управлении проектами для достижения устойчивых конкурентных преимуществ бизнеса.
PMMM позволяет измерять уровень зрелости и показывает перспективу для перехода на более высокие уровни. Основана на PMI PMBOK.
OPM3 основана на сравнении с практиками наиболее зрелых компаний (нет в явном виде установленных уровней зрелости).
SEI
Notes: ИДЕЯ: измерить достигнутый уровень зрелости и составить рекомендации.
Capability MM - Прародитель моделей оценки зрелости (1991 год).
SEI Институт системного программирования при университете Карнеги-Меллон Цель - было создание методики, позволяющей крупным правительственным организациям США выбирать наилучших поставщиков ПО.
Главным понятие СММ является зрелость организации.
Незрелая – та, где процесс разработки ПО зависит от конкретных исполнителей и менеджеров, и решения импровизируются "на ходу".
Зрелая - та, где имеются процедуры создания ПрОф и УП.
Процедуры уточняются и совершенствуются в «пилотных» проектах или с помощью анализа стоимость/прибыль.
Оценки времени и стоимости основываются на накопленном опыте и точны. Существуют стандарты на процессы разработки, тестирования и внедрения ПО, правила оформления конечного кода, компонент, интерфейсов и т.д.
Размножение модели - специализированные модели для разработки ИС, для процесса выбора поставщиков. Существуют Software CMM, Systems Engineering CMM, System Security Engineering CMM, People CMM и т.д. На их основе интегрированная модель CMMI (CMM Integration).
ESI International, 1999 (основан на PMBOK). Разработан как руководство для организаций, которые хотят повысить уровень ПУ.
Berkeley PM Process Maturity Model Фокус на управлении проектами в стратегическом аспекте Содержит опросник (162 вопроса).
Создатели OPM3 выделили лучшие подходы. Определение текущей зрелости и области улучшения. Опросник для самостоятельной оценки (151 вопрос).

## Slide 60: Модель зрелости Керцнера
Улучшение процессов
Управление процессами
Определение процессов
Базовые знания
“Общие процессы”
“Единая методология”
“Перенятие опыта”
“Постоянное улучшение”
“Общий язык”
Notes: Уровни могут перекрываться 1-2 и 3-4-5, между 2 и 3 перекрытия не может быть, т.к единая методология либо внедрена либо нет.
Каждому уровню приписываются риски с точки зрения необходимости изменения корпоративной культуры.
Самый рискованный – переход на 3 уровень (внедрение единой методологии). 1 и 2 – средний риск, а 4 и 5 низкий.
Для каждого уровня обсуждаются
характеристики уровня
трудности при переходе на следующий,
что нужно предпринять для перехода на следующий.
критерии достижения успеха (следующего уровня)

## Slide 61: Результаты оценки зрелости организации (пример)
Ι
ΙΙ
ΙΙΙ
ΙV

## Slide 62: Выбор типа методологии
Длительность проекта
Notes: Оценим, насколько детально целесообразно описывать элементы Методологии.
Для этого оценим, какие проекты преобладают в организации.
Для оценки возьмем два параметра:
типовая длительность проекта (ось Х на схеме)
комплексный показатель сложности проекта, в оценку данного показателя входят:
    технологическая новизна проектных решений,
    размер проектной команды,
    критичность проекта для руководства,
    степень жесткости ограничений по срокам, бюджету, человеческим ресурсам

## Slide 63: 10 факторов успеха
Добивайтесь понимания
Держите всех в курсе дел
Добивайтесь всеобщей поддержки
Ориентируйтесь на ценности бизнеса
Поддерживайте руководителей проектов
Вникайте в проблемы бизнеса
Проводите «пилотные» испытания
Устанавливайте промежуточные цели
Вовлекайте «правильных людей»
Планируйте

## Slide 64: Ментальные особенности
Работа через трудовой подвиг (тушение пожара) вместо работы по плану (предотвращение проблем)

## Slide 65: Другие особенности
«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится»
«7 раз примерь, один раз отрежь» (когда надо тормознуть дело)
«Своя рубашка ближе к телу»
Отношения, а не правила и принципы
«Нужно уже вчера»
Слабое делегирование
Правила «отдельно», а жизнь «отдельно» (cложность российских законов компенсируется необязательностью их исполнения)
«Это у нас не работает»
Режим постоянного аврала
Управление по поручениям

## Slide 66: Да… Но!!!
«Под лежачий камень вода не течет»
«Без труда не выловишь и рыбку из пруда»
«Вода камень точит»
…

## Slide 67: Успехов в проектах!
Путешествие в тысячу миль начинается с первого шага.
Лао-цзы
Никакие рассуждения не в состоянии указать человеку путь, которого он не хочет видеть.
Ромен Роллан
Только когда мы приходим к цели, мы решаем, что путь был верен.
Поль Валери
Чтобы дойти до цели, человеку нужно только одно. Идти.
Оноре де Бальзак
Трудности возрастают по мере приближения к цели. Но пусть каждый совершает свой путь подобно звездам спокойно, не торопясь, но беспрерывно стремясь к намеченной цели.
Иоганн Гёте

## Slide 68: «Проектный» светофор – система отчета по проектам
Общая информация о ходе реализации проекта по срокам, бюджету, рискам, поручениям
Выполнение календарного плана работ и контрольных точек проекта
Статус по контрольным точкам (факт и прогноз) с указанием причин отклонений и мерам по устранению
2. Исполнение задач по проекту
1. Индикаторы проекта
3. Контрольные точки проекта
Notes:   Возможность узнать заранее про возможные проблемы и отставание по срокам, – промежуточный контроль с регулярной отчётностью.
  Основа контроля – план график с контрольными точками, зафиксированными в паспорте проекта.
  Типовой ежемесячный отчет по проекту – «проектный светофор» содержит ключевую информацию по проекту.
  Сегодня мы покажем на примере 2-х проектов как работает проектный светофор.

## Slide 69: Пример: Классификация проектов по уникальности
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ – максимальная унификация, администрирование, а не управление
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ – минимальная унификация (ключевые процедуры, документы), накопление опыта, акцент на команду – мотивация, компетенции
СМЕШАННЫЕ ПРОЕКТЫ – деление на типовые (администрируются) и уникальные подпроекты (управляются)
КАКОЙ ТИП
ПРОЕКТОВ
ПРИОРИТЕТНЫЙ?

## Slide 70: Управление проектами типа «процедура»
В каждой отрасли свои типовые проекты. Особенности и риски таких проектов, типовые проблемы, которые могут возникнуть, хорошо известны руководителям проектов, давно работающим в компании.
Стандартизация и шаблонирование
Разработка и регулярное обновление регламентно-нормативной базы
Администрирование, а не управление проектами
Администратора проекта, как правило, мотивируют исходя не из финансового результата проекта (так как администратор не оказывает на него существенного влияния), а из своевременности выполнения регламентных действий по проекту.

## Slide 71: Управление проектами типа «мозги»
Если вы занимаетесь инновационной деятельностью и разрабатываете продукты, которые никто ранее не делал, и неизвестно, возможно ли их создание в принципе, то ваши проекты полностью уникальны.
Проектная методология применяется в первую очередь для снижения рисков проекта до приемлемого уровня.
Нет смысла тратить силы на детальную регламентацию процесса управления проектами. Наибольшего эффекта здесь можно ожидать от команды проекта, ее мотивации и компетенции.

## Slide 72: Управление проектами типа «мозги»
Команда проекта должна быть ориентирована на результат. Поэтому размер вознаграждения должен зависеть от сроков реализации и экономического результата. Большая часть вознаграждения должна выплачиваться по завершении проекта.
В компании необходимо отладить процессы обучения руководителей, проводить регулярные тимбилдинги, создавать условия для долгосрочных отношений в командах проектов.
Пытаться накапливать опыт, чтобы перевести проекты в категорию «седина».
Если проект типа «мозги» разовый, то стоит отдать его на аутсорсинг профессиональной команде, поскольку вырастить в короткие сроки менеджера проекта и профессиональную команду вы все равно не успеете. Назначение внешнего менеджера проектов позволяет при хорошо составленном контракте снизить давление со стороны первых лиц компании.

## Slide 73: Управление проектами типа «седина»
Проекты типа «седина» — нечто среднее между «процедурой» и «мозгами». Это проекты, некоторые блоки которых типовые, а некоторые — уникальные.
Большинство компаний стремится перевести такие проекты в категорию «процедура» и регламентировать управление ими. Типовыми блоками управляют администраторы проектов на основе регламентов, а нетиповыми — менеджеры проектов.

## Slide 74: Ключевые функции руководителя проекта
Чем занимается руководитель проекта?
Планирование , координирование исполнения и контроль работ
Анализ текущего состояния, прогнозирование хода проекта
Организация взаимодействия и обмена информацией
Управление командой, разрешение конфликтов
Распределение ресурсов и ответственности
Управление изменениями, решение проблем
…

## Slide 75: Области знаний проектного управления
Функциональная структура управления проектами
(согласно PMI PMBOK® )
  Управление интеграцией
  Управление заинтересованными сторонами
  Управление содержанием
  Управление сроками
  Управление стоимостью
  Управление качеством
  Управление персоналом
  Управление коммуникациями
  Управление рисками
  Управление закупками

## Slide 76: Ключевые компетенции руководителя проекта
Навыки межличностных
отношений
(отраслевые стандарты, нормативные акты,
технологии)
(лидерство, планирование, решение проблем, публичные выступления и др.)
Понимание окружения
проекта
Знания и навыки
руководителя
проекта
ВВЕДЕГНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
(стандарты, инструменты и методы, опыт)
Что должен знать и уметь руководитель проекта?
(установление контакта, понимание,
влияние, умение слушать и др.)
Специальные
знания
Знания
и навыки в области общего менеджмента
(ключевые участники, корпоративная культура, ситуация на рынке и др.)
Знания и
навыки по
управлению
проектами

## Slide 77: Ролевая модель управления проектом

## Slide 78: Графическое представление процесса
Возможно использование любой нотации (IDEF, BPMN, EPC, др.)
На диаграмме должны быть отражены:
  Точки начала и конца процесса
  Участники процесса
  Шаги процесса
  Точки принятия решений
  Документы, формируемые в ходе процесса
  Ссылки на связанные процессы или подпроцессы
Диаграмма должна быть читаемой!

## Slide 79: Пример описания процесса инициации
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР МЕТОДОЛОГИИ
Notes: Информационные потоки и потоки управления на разных стадиях проекта

## Slide 80: Шаблон – стандартная структура для всех документов одного типа
Легко создавать документ, если есть стандартные разделы
Легко управлять содержанием документа – можно определить, какие разделы обязательны, какие зависят от типа проекта
Легко искать информацию – структура документа знакома
Легко хранить в архиве

## Slide 81: Документы проекта
«Вес документации по проекту разработки самолета Боинг-747» ПРЕВЫСИЛ !!! вес самого самолета»
Дж.Фокс "Программное обеспечение и его разработка".
О возможном объеме документации…

## Slide 82: Шаблоны документов для разного типа проектов
Малый проект
Средний проект
Большой проект
Устав проекта
Описание содержания
План управления
Отчет о статусе
Финальный отчет
Устав проекта
Описание содержания
План управления
Запрос на изменение
Отчет о статусе
Протокол совещания
Финальный отчет
Концепция проекта
Устав проекта
Описание содержания
План управления
Ресурсное распоряжение
Отчет о статусе
Запрос на изменение
Журнал изменений
Финальный отчет

## Slide 83: Модели оценки зрелости проектного управления
CMMI ориентирована на область проектирования и разработки программных систем.
Project FRAMEWORK – для каждого уровня зрелости устанавливает цели и показывает пути, которыми они могут достигнуты. Основана на PMI PMBOK.
Berkeley PM Maturity Model – оценивает 8 областей знаний, делает акцент на рекомендациях для перехода с уровня на уровень.
Project Management Maturity Model Гарольда Керцнера - описывает 5 уровней, содержит тесты, акцент на стратегическом управлении проектами для достижения устойчивых конкурентных преимуществ бизнеса.
PMMM позволяет измерять уровень зрелости и показывает перспективу для перехода на более высокие уровни. Основана на PMI PMBOK.
OPM3 основана на сравнении с практиками наиболее зрелых компаний (нет в явном виде установленных уровней зрелости).
SEI
Notes: ИДЕЯ: измерить достигнутый уровень зрелости и составить рекомендации.
Capability MM - Прародитель моделей оценки зрелости (1991 год).
SEI Институт системного программирования при университете Карнеги-Меллон Цель - было создание методики, позволяющей крупным правительственным организациям США выбирать наилучших поставщиков ПО.
Главным понятие СММ является зрелость организации.
Незрелая – та, где процесс разработки ПО зависит от конкретных исполнителей и менеджеров, и решения импровизируются "на ходу".
Зрелая - та, где имеются процедуры создания ПрОф и УП.
Процедуры уточняются и совершенствуются в «пилотных» проектах или с помощью анализа стоимость/прибыль.
Оценки времени и стоимости основываются на накопленном опыте и точны. Существуют стандарты на процессы разработки, тестирования и внедрения ПО, правила оформления конечного кода, компонент, интерфейсов и т.д.
Размножение модели - специализированные модели для разработки ИС, для процесса выбора поставщиков. Существуют Software CMM, Systems Engineering CMM, System Security Engineering CMM, People CMM и т.д. На их основе интегрированная модель CMMI (CMM Integration).
ESI International, 1999 (основан на PMBOK). Разработан как руководство для организаций, которые хотят повысить уровень ПУ.
Berkeley PM Process Maturity Model Фокус на управлении проектами в стратегическом аспекте Содержит опросник (162 вопроса).
Создатели OPM3 выделили лучшие подходы. Определение текущей зрелости и области улучшения. Опросник для самостоятельной оценки (151 вопрос).

## Slide 84: Модель зрелости Керцнера
Улучшение процессов
Управление процессами
Определение процессов
Базовые знания
“Общие процессы”
“Единая методология”
“Перенятие опыта”
“Постоянное улучшение”
“Общий язык”
Notes: Уровни могут перекрываться 1-2 и 3-4-5, между 2 и 3 перекрытия не может быть, т.к единая методология либо внедрена либо нет.
Каждому уровню приписываются риски с точки зрения необходимости изменения корпоративной культуры.
Самый рискованный – переход на 3 уровень (внедрение единой методологии). 1 и 2 – средний риск, а 4 и 5 низкий.
Для каждого уровня обсуждаются
характеристики уровня
трудности при переходе на следующий,
что нужно предпринять для перехода на следующий.
критерии достижения успеха (следующего уровня)

## Slide 85: Результаты оценки зрелости организации (пример)
Ι
ΙΙ
ΙΙΙ
ΙV

## Slide 86: Выбор типа методологии
Длительность проекта
Notes: Оценим, насколько детально целесообразно описывать элементы Методологии.
Для этого оценим, какие проекты преобладают в организации.
Для оценки возьмем два параметра:
типовая длительность проекта (ось Х на схеме)
комплексный показатель сложности проекта, в оценку данного показателя входят:
    технологическая новизна проектных решений,
    размер проектной команды,
    критичность проекта для руководства,
    степень жесткости ограничений по срокам, бюджету, человеческим ресурсам

## Slide 87: Иерархия ролей в проектном управлении (пример для крупной организации)
Notes: Организационные структуры проектного управления: Проектный офис, проектный комитет
Примерный состав функциональных ролей
Возможные роли
Для проектной организации уровня зрелости начиная с 2-3 уровня зрелости
Здесь изображен стратегический ПрОф.
Проектный комитет – коллегиальный совещательный орган, ПрОф – орг. Подразделение на постоянной основе

## Slide 88
2
Работа с заинтересованными сторонами Проекта

## Slide 89: Заинтересованные лица в проекте
Project Leader
Stakeholder
Stakeholders, заинтересованные лица (стороны), дольщики проекта - люди (организации) или группы людей, имеющие или считающие, что они имеют, законные требования в отношении некоторых аспектов проекта. Целью заинтересованности может быть обеспечение личного интереса, доли в участии или выдвижение требований к проекту; эта цель может изменяться от удовлетворения неформального интереса в процессе участия в проекте и до выставления законных претензий.
Д. Клилэнд «Управление заинтересованными лицами проекта»
В кн. «Управление проектами» под ред. Дж. К. Пинто, М., «Питер», 2004

## Slide 90
Стейкхолдеры проекта – это лица, группы или организации, которые могут повлиять на некоторое решение, принятое в ходе реализации проекта,
на некоторую деятельность, выполняемую в ходе проекта
или непосредственно на результат проекта.
А также лица, группы и организации, испытывающие или считающие, что они испытывают влияние, порождённое упомянутыми решением, деятельностью или результатом.
Glossary of the PMBOK Guide, 5th Edition

## Slide 91
Основные группы стейкхолдеров
Акционеры и инвесторы
Кредиторы: банки и другие кредитные организации
Партнёры и поставщики
Покупатели и клиенты
Менеджеры и высшее руководство компании
Персонал компании
Профессиональные союзы
Конкуренты
Государственные и налоговые органы
Профессиональные ассоциации
Средства массовой информации
Неправительственные организации
Общественные экологические, религиозные и пр. организации
Местные сообщества

## Slide 92: Акционеры
Участие в распределении прибылей, дополнительном выпуске акций, ликвидации активов, голосовании, ревизии бухгалтерских книг компании, конвертации акций, выборах совета директоров, а также в создании особых прав на основе соглашений с корпорацией.
Выдвигаемые требования:

## Slide 93: Кредиторы
Участие в получении процентного дохода по ссудам и прибыли от сделанных инвестиций.
Гарантии по заложенным объектам основного капитала; приоритетные права в случае ликвидации.
Право на участие в управлении компанией и на часть её имущества в случае наступления чрезвычайных обстоятельств (например, невыплаты процентов по кредиту).
Выдвигаемые требования:

## Slide 94: Наёмные сотрудники
Создание достойных экономических, социальных и психологических условий труда. Защита от деспотических и произвольных требований со стороны некоторых руководителей фирмы. Право на социальные льготы, свобода членства в профсоюзе, участие в переговорах о заключении коллективного договора.
Выдвигаемые требования:

## Slide 95: Клиенты
Получение товаров и услуг; технической информации по использованию товаров; предоставление гарантийного срока; предоставление запчастей к проданным товарам в период их эксплуатации; проведение НИОКР, необходимых для совершенствования продукции; облегчение получения потребительского кредита.
Выдвигаемые требования:

## Slide 96: Поставщики
Возможность поддержки своего бизнеса;
своевременное выполнение обязательств по торговым кредитам; профессиональные отношения при заключении контрактов, покупке и получении товаров и услуг.
Выдвигаемые требования:

## Slide 97: Государство
Налоги (на добавленную стоимость, на прибыль, единый социальный, на имущество и т.п.).
Создание и поддержание условий для справедливой конкуренции.
Требование от бизнесменов и предприятий бизнеса соблюдения антимонопольных законов.
Выдвигаемые требования:

## Slide 98: Профсоюзы
Признание в качестве представителя трудящихся в переговорах с работодателями. Сохранение за профсоюзами роли одного из участников деятельности предприятия бизнеса.
Выдвигаемые требования:

## Slide 99: Конкуренты
Нормы ведения конкурентной борьбы, установленные обществом и отраслью. Существование в современном мире искусства управления бизнесом.
Выдвигаемые требования:

## Slide 100: Местные сообщества
Эффективная и полезная занятость среди членов местного сообщества.
Участие руководителей компании в решении местных проблем, обеспечение полной занятости, справедливых трудовых отношений, покупка в разумных количествах местной продукции; заинтересованность в поддержке местных властей, поддержка культурных и благотворительных проектов.
Выдвигаемые требования:

## Slide 101: Общественность
Участие в государственных инициативах по развитию общества в целом. Налаживание творческих контактов между государством и бизнесом с целью углубления взаимопонимания. Принятие на себя части обязательств, выполняемых государством и обществом. Справедливые цены на товары и развитие технологий, способствующих совершенствованию продукции.
Выдвигаемые требования:

## Slide 102: Карта заинтересованных сторон
Лидер
проекта
Члены
проектной
команды
Акционеры и
инвесторы
Внешние и
внутренние
консультанты
Высшее
руководство
Менеджмент
среднего
звена
Правитель-
ственные
органы
Менеджер
менеджеров
проекта
Обществен-
ность
Поставщики
Клиенты
Конечные
пользователи
+5 / 1
+5 / 2
+3 / 4
+2 / 1
+4 / 5
+3 / 3
-2 / 4
+4 / 3
-3 / 2
+4 / 4
0 / 3
+1 / 1

## Slide 103: Области ответственности руководителя проекта (1/2)
Руководитель проекта
Область ответственности
Область прямого влияния
Область опосредованного влияния
ЗС
ЗС
ЗС

## Slide 104: Области ответственности руководителя проекта (2/2)
Руководитель проекта
Функциональный менеджер
Куратор
Члены команды
Спонсор
Подрядчики
Клиенты
Сотрудники
Госорганы
Конкуренты
Топ-менеджмент

## Slide 105: Матрица «поддержка / противодействие × сила влияния»
Поддержка /
противодействие
Сила влияния
0
5
+5
-5
Опасная зона
Не пренебрегать!

## Slide 106: ISO 26000:2010: «Руководство по социальной ответственности»
Международный Стандарт ISO 26000 представляет руководство по принципам, лежащим в основе социальной ответственности, основным темам и проблемам, касающимся социальной ответственности, и способам интеграции социальной ответственного поведения в стратегии, системы, практики и процессы организации.
Стандарт ISO 26000 предназначен для добровольного применения.
Каждой организации рекомендуется повысить уровень своей социальной ответственности, применяя данный Международный Стандарт ISO 26000, в том числе принимая во внимание ожидания заинтересованных сторон, соблюдая законодательство, а также согласуясь с международными нормами поведения.

## Slide 107: Принципы ISO 26000
Подотчетность. Принцип: организации следует быть подотчетной за ее воздействие на общество, экономику и окружающую среду.
Прозрачность. Принцип: организации следует быть прозрачной в ее решениях и деятельности, которые оказывают воздействие на общество и окружающую среду.
Этичное поведение. Принцип: организации следует постоянно вести себя этично.
Уважение интересов заинтересованных сторон. Принцип: организации следует уважать, учитывать и реагировать на интересы ее заинтересованных сторон.
Соблюдение верховенства закона. Принцип: организации следует принять то, что соблюдение верховенства закона обязательно.
Соблюдение международных норм поведения. Принцип: организации следует соблюдать международные нормы поведения, следуя при этом принципу соблюдения верховенства закона.
Соблюдение прав человека. Принцип: организации следует соблюдать права человека и признавать их важность и всеобщность.

## Slide 108: Темы ISO 26000
ОРГАНИЗАЦИЯ
Участие в жизни сообществ и их развитие
Права человека
Трудовые практики
Окружающая среда
Добросовестные деловые практики
Проблемы, связанные с потребителями
Взаимозависимость
Целостный подход
Организационное
управление

## Slide 109: Понятие интегрированной отчетности
Стратегия организации
Корпоративное управление
Перспективы
Показатели деятельности

## Slide 110: Тенденции, влияющие на развитие интегрированной отчетности
Глобализация
Рост политической активности в ответ на финансовый, управленческий кризисы
Ожидания в области прозрачности компаний и их отчетности
Рост населения и экологические проблемы
Фактический и прогнозируемый дефицит ресурсов

## Slide 111: Преимущества и принципы интегрированной отчетности
Эффективная оценка жизнеспособности бизнес-модели
Эффективное распределение дефицитных ресурсов
Удовлетворение информационных потребностей инвесторов
Эффективная оценка стратегии в долгосрочной перспективе
Стратегическая направленность
Связанность информации
Ориентация на будущее
Реагирование и вовлечение заинтересованных лиц
Краткость, надежность, существенность

## Slide 112: Опыт работы с компаниями ГК «Росатом» в процессе оценки качества годовых отчетов компаний корпорации

## Slide 113: Критерии оценки отчетов
Качество раскрытия информации о результатах деятельности организации
Соответствие российским и международным требованиям и рекомендациям по корпоративной отчетности
Качество взаимодействия с заинтересованными сторонами
Наличие в отчете перечня основных групп заинтересованных сторон компании (ранговой карты заинтересованных сторон) и отражение их интересов
Описание в отчете документов, регламентирующих взаимодействие с заинтересованными сторонами, или наличие ссылок на них
Описание в отчете основных работ и мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами в отчетном периоде
Наличие в отчете таблицы учета запросов и предложений заинтересованных сторон, высказанных в рамках взаимодействия с ними в ходе подготовке отчета; наличие планов и обязательств организации по результатам проведенных диалогов, а также информации о выполнении обязательств перед заинтересованными сторонами, взятых в предыдущем отчетном периоде
Наличие Заключения об общественном заверении
Эффективность публичной отчетности

## Slide 114: ПАО «ФСК ЕЭС», энергетика, РФ (AR 2016)
РОССИЙСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПО ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Стейкхолдеры введены в бизнес-модель и показана стоимость, созданная для них.

## Slide 115: CLP, энергетика, Гонконг (AR 2016)
РОССИЙСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПО ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В результатах выделена стоимость, созданная для различных стейкхолдеров. БМ насыщена количественными показателями. Процесс создания стоимости изображен как маршрут по кругу.

## Slide 116: АО «ТВЭЛ», энергетика, РФ (ГО 2016)
РОССИЙСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПО ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В отчете присутствуют цитаты представителей стейкхолдерских групп.

## Slide 117: Royal BAM Group, строительство и недвижимость, Нидерланды (AR 2016)
РОССИЙСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПО ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Развернутые интервью по теме инноватики и устойчивого развития.

## Slide 118: Marui Group, ритейл, Япония (IR 2016)
РОССИЙСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПО ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Развернутые интервью-диалоги
представителей компании со стейкхолдерами
(инвесторами)

## Slide 119: АО «ОКБМ им. И.И. Африкантова», энергетика, РФ (ГО 2016)
РОССИЙСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПО ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ

## Slide 120: ПАО «Сбербанк», банк, РФ (ГО 2016)
РОССИЙСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПО ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Компания в начале отчета говорит
о цифровизации, информационных технологиях,
как о преимуществах перед конкурентами.
По тексту слева даются ключевые цифры
четко напротив соответствующего абзаца текста –
хороший вариант визуализации.

## Slide 121: EnBW, энергетика, Германия (IR 2016)
РОССИЙСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПО ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Показаны связи между основными рисками/возможностями и ключевыми показателями деятельности.

## Slide 122: АО «СУЭК», энергетика, РФ (ГО 2016)
РОССИЙСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПО ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Контекст деятельности
Выстроены связи: внешние тенденции – изменения в отрасли – реакция компании (кейс по Устойчивому развитию)

## Slide 123: ПАО «ГМК «Норильский никель», горнодобывающая промышленность, металлургия, РФ (ЭГО, 2016)
РОССИЙСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПО ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Удобная навигация с подсказками, управляемая анимация

## Slide 124: Eskom, энергетика, ЮАР (IR 2016)
РОССИЙСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПО ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(слева) в разделе операционных результатов представлены не только highlights, но и lowlights
(справа) отражены планы по снижению рисков и для сравнения дается карта рисков предыдущего года
(снизу) компактное представление состава СД
Notes: Про красное – точно планы? это отчет за 2016 год, планы на левой картинке серыми кружками обозначены

## Slide 125: ПАО «Газпром нефть», РФ (ГО, 2016)
РОССИЙСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПО ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Удачный вариант визуализации работ
по основным проектам
На одной схеме отражены:
стаж работы каждого члена СД
его вхождение в комитеты
общее количество членов СД в каждом комитете.

## Slide 126: Microsoft, IT, США (CSR, 2016)
РОССИЙСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПО ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Компания стремится к формату RealTime, обновляется информация чаще одного раза в год.

## Slide 127
1
Работа с проектной командой

## Slide 129: Ключевые характеристики команды
Общий результат, совместные цели
Постоянный относительно стабильный состав в течение определенного времени
Самостоятельность и личная ответственность членов команды за свою работу и внутренние процессы в команде
Взаимозависимость, коллективная ответственность за результат
Открытая конструктивная коммуникация
Развитие членов команды
Открытость внешнему миру
Команда – группа людей, имеющих общие цели, взаимодополняющие навыки и умения, высокий уровень взаимозависимости и разделяющих ответственность за достижение конечных результатов.
Синергетический эффект!

## Slide 130: Ключевые характеристики команды (2)
Группа сотрудников
Эпизодическое или регулярное взаимодействие
Общие бизнес-процессы и задачи
Рабочая группа
Сообщество взаимозависимых индивидов
Команда
Синергетическое взаимодействие
Высокая роль личностных отношений
Сообщество индивидов
Плотное взаимодействие
Постоянный обмен информацией
Восприятие делового результата, как смысла и достижения команды

## Slide 131: «Кристаллическая решётка команды»
Команда не выстроена – «броуновское движение»
Лидер
проекта
Члены
команды
Коммуникативные
связи
Команда выстроена
Уход лидера и членов команды очень болезнен

## Slide 132: Подходы к типологии команд (1)
Кросс-функциональная команда: представители различных подразделений формальной организации для конкретного, одноразового задания, формально назначенный или выбранный из членов команды руководитель
Интактная команда: производственное подразделение или долговременная рабочая группа для выполнения долгосрочных процессов.
Руководителем может быть как член команды, так и не входящий в её состав человек, возможно поочередное руководство, переходящее лидерство

## Slide 133: Разновидности команд (2)
Какую команду хочет развить руководитель проекта?
 | Бейсбольная команда У каждого игрока есть своё место
 | Футбольная команда У каждого игрока есть своя функция, но каждый может следовать за мячом и забивать голы
 | Волейбольная команда Характерна взаимозаменяемость игроков, каждый может заменить любого

## Slide 134: Подходы к типологии команд (3а)
Интрафункциональные команды: информация и функции разделены между членами команды; структура и состав варьируются от задач
Оперативные команды: временное объединение разнопрофильных специалистов для решения актуальных проблем и выработки рекомендаций
Кроссфункциональные команды: специалисты из различных подразделений для разработки и внедрения усовершенствований в процессах
Предпринимательские команды: наблюдение за процессом производства специфического продукта, поддержка и совершенствовании системы, ориентированной на клиента

## Slide 135: Подходы к типологии команд (3б)
Исполнительные команды менеджеров: объединение для выработки стратегических решений и руководства.
Координационные команды менеджеров: объединение в условиях сетевой организации для выработки стратегических решений и координации рабочих команд нижнего уровня.
Самоуправляемые команды: имеют большие права, полномочия и ответственность по вопросам, не связанным с функциями постановки целей и планирования; внешние контакты обеспечиваются менеджерами или другими подразделениями.
Самонаправляемые команды в производстве и сервисе: обеспечивают производственный процесс или сервисные функции.
Самонаправляемые команды в интеллектуальной сфере: команды, связанные с разработкой новых изделий, процессов, технологий.
Виртуальные команды: интеллектуальные команды, контактирующие посредством компьютерных сетей

## Slide 136
«Пассажиры автобуса»: каждому важно только доехать до своей остановки, и никого не волнуют проблемы водителя
Типичные командные проблемы

## Slide 137
«Мы и он»: осознание подчиненными глубоких различий интересов своих и руководителя

## Slide 138
«Один на поле, остальные на трибунах»: руководитель работает за всех, подчиненные наблюдают, изредка хлопают и комментируют

## Slide 139
«Каждый несет свой чемодан, но без ручек»:
большая нагрузка
без прав и ресурсов

## Slide 140
«Хор солистов»: сильные профессионалы, но не «спеты» между собой, не склонны к совместной работе

## Slide 141
«Серпентарий единомышленников»:
работают в общем деле при острой конфликтности между собой

## Slide 142
«Уважайте меня, бездельники, полюбите меня, тупицы!»: руководитель унижает своих подчиненных, но требует высокой лояльности к себе, личной преданности

## Slide 143
«Грозный отец и напуганные дети»: руководитель настойчиво включает подчиненных в общефирменные решения, расправляясь с каждым за ошибки, неудачи, оплошности

## Slide 144
«Много умных, мало взрослых»: специалисты высокого класса во главе с сильным руководителем избегают принятия на себя ответственности шире их прямых обязанностей, уклоняются от инициатив по решениям общефирменного уровня, во всем полагаясь на лидера. Либо он сам считает: «Они молодцы, но здесь мне виднее»

## Slide 145
«Негативная селекция»: руководитель намеренно подбирает заместителей, начальников служб с уровнем интеллекта и профессионализма заведомо ниже своего

## Slide 146
Взаимосвязь HR со статусом стратегичности

## Slide 147
Взаимосвязь аспектов HR с текущим статусом стратегичности

## Slide 148: «Уроки птичьей стаи» (1)
1. Каждая впереди летящая птица создает поток для птицы, летящей следом. Построение стаи в виде «V» наполовину снижает усилия при полете в одиночку.
Вывод: тот, кто движется в одном направлении с другими, достигает желаемого легче и быстрее, потому что другие участники команды создают для него восходящий поток.
2. Птица, начинающая лететь сама по себе, сразу чувствует сопротивление воздуха, замедляет полет и возвращается в стаю.
Вывод: разумнее оставаться в «стае» и лететь в одном направлении, быть готовым принять помощь членов «стаи», а также самому помогать другим участникам команды.

## Slide 149: «Уроки птичьей стаи» (2)
3. Уставший вожак может возвратиться в стаю и на его место придет другая птица.
Вывод: попеременное лидерство позволяет ни на минуту не замедлять движение к цели, попеременное выполнение сложных задач идет на пользу всей команде.
4. Вместе с раненой или заболевшей птицей стаю покидают еще одна птица, помогает ему защищаться и кормиться.
Вывод: Нужно стоять друг за друга и в хорошие, и в плохие времена.

## Slide 150: Рефлексия командного опыта (1)
Имеет ли старший менеджерский состав ясное коллективное представление о будущем Вашей компании и о том, что оно может отличаться от настоящего?
Видят ли старшие менеджеры себя революционерами в области стратегии или они удовлетворены своим положением?
Есть ли у команды менеджеров коллективный план построения конкурентных преимуществ компании — навыков, которые выгодно отличают фирму от конкурентов?
Тратит ли менеджерский состав столько же времени и интеллектуальной энергии на будущие проекты, сколько на настоящие?
Подвергается ли компания вследствие эволюции отрасли намного большему, чем позволяют ресурсы, воздействию?
Все ли работники компании разделяют «устремление в будущее» (видение целей, задач, места компании в будущем: миссии компании, которую она несет людям)?

## Slide 151: Рефлексия командного опыта (2)
Достаточно ли сильно это устремление?
Претворил ли старший менеджмент это устремление в четкую постановку корпоративных задач?
Понятно ли сотрудникам компании, как их индивидуальные усилия связаны с устремлениями компании?
Четко ли менеджеры определили корпоративную этику (правила поведения) компании в свете претворения в жизнь ее устремлений?
Понятны ли менеджерам условия, при которых сегодняшний двигатель фирмы может остаться без топлива? Каковы они?
Достаточно ли глубоко все работники компании осознают необходимость и сложность поддержания завоеванного ею успеха в будущем?

## Slide 152: Готовность сотрудника под определённую задачу
квалификация
мотивация
+
+
_
_
R1
R2
R4
R3
R = Readiness

## Slide 153: Руководитель × Подчинённый
min
max
min
max
Квалификация («Я могу»)
Мотивация («Я хочу»)
min
max
min
max
Ориентация на задачу
Ориентация на отношения

## Slide 154: Ориентации руководителя
Ориентация на задачу:
Постановка задачи
Сообщение пошагового алгоритма решения
Обеспечение ресурсами
Пошаговый контроль
Принятие результата работы
Дача обратной связи (возможно, в жёсткой форме)
Ориентация на отношения:
Объяснение значимости задачи
Прояснение вопросов
Обеспечение моральной поддержки
Привлечение к процессу принятия решений, планированию
Помощь в продвижении по карьерной лестнице

## Slide 155: Руководство сотрудниками по ситуации
квалификация
мотивация
+
+
_
_
R1
R2
R4
R3
S = Style
S2
Поддержка
З = max, О = max
S4
Делегирование
З = min, О = min
S3
Вовлечение
З = min, О = max
S1
Инструктирование
З = max, О = min
Начинающий энтузиаст
Идеальный сотрудник
Разочаровавшийся профессионал
Трудно обучаемый

## Slide 156: Условия для эффективного участия в проектах
Обучение и развитие компетенций персонала
    Понимание сотрудниками важности и основ управления проектами
    Применение в проектах единой терминологии
    Развитие проектно-ориентированной корпоративной культуры
    Повышение профессионализма
Система мотивации
    Учет участия сотрудника в проектах и достижения результатов проекта в общей системе мотивации
    Учет личных КПЭ (выставляются руководителем проекта и руководителем подразделения) в системе мотивации
    Повышение заинтересованности к участию в проектах
Проектная культура
    Ориентация каждого сотрудника на результат
    Изменение отношения сотрудников к ответственности как за личный результат, так и за результат организации в целом
    Эффективные коммуникации между сотрудниками на всех уровнях
С целью повышения результативности и эффективности работы в проектах как ключевых участников, так и рядовых исполнителей необходимо создать определенные условия для их активной и заинтересованной деятельности в проектах организации. Это позволит получить следующие преимущества:

## Slide 157
Заключение
Проектное управление – основа стратегического управления
Формирование команд – важнейший и необходимый фактор успеха экономических проектов
Умение формировать команды – обязательное требование стандарта проектного менеджмента и любой государственной политики